ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

по текущему ремонту улиц в г. Чаусы на 2025 год

за счет средств районного бюджета

| № | Наименование объекта | Покрытие | Площадь, м2 | СМР руб. | Сроки ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Текущий ремонт ул. Болдина в г. Чаусы» | Асфальтобетон | 100 | 20 000,00 | июнь |
| 2 | «Текущий ремонт ул. Красной г. Чаусы» | Асфальтобетон | 3300 | 145 000,00 | июнь |
| 3 | «Текущий ремонт пер. Красной в г. Чаусы» | ПГС | 1400 | 30 000,00 | июнь |
| 4 | «Текущий ремонт ул. Почтовой в г. Чаусы» | Асфальтобетон | 250 | 10 000,00 | май |
| 5 | «Переустройство водопропускной трубы и водопропускного канала по пер. 2 Фрунзе в г. Чаусы» | ПГС | 60 | 10 000,00 | июнь |
| 6 | «Текущий ремонт ул. Советская в г. Чаусы» | Асфальтобетон | 3920 | 199 000,00 | май |
| ВСЕГО |  |  | 9030 | 414 000,00 |  |

Начальник  отдела жилищно-коммунального хозяйства,

архитектуры и строительства райисполкома                                                                                                                                                   О.С.Кепина