ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

по текущему ремонту дорог населённых пунктов, которые находятся на балансе Чаусского УКП «Жилкомхоз», на 2025 год

за счет средств районного бюджета

| № | Наименование объекта | Покрытие | Площадь, м2 | Общая стоимость, руб. . | Сроки ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Войниловский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 1 | «Текущий ремонт дорожного покрытия по ул. Гришковка в д. Копани Чаусского района» | грунт | 2500 | 50 000,00 | июль |
| Радомльский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 2 | «Текущий ремонт дорожного покрытия по ул. Школьной в аг. Радомля Чаусского района» | грунт | 1100 | 22 000,00 | июль |
| Каменский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 3 | «Текущий ремонт дорожного покрытия по ул. Заозерной в аг. Каменка Чаусского района» | грунт | 2100 | 42 000,00 | август |
| Волковичский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 4 | «Текущий ремонт дорожного покрытия по ул. Садовой в аг. Волковичи Чаусского района» | грунт | 1200 | 24 000,00 | август |
| ВСЕГО |  |  | 6900 | 138 000,00 |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома                                                                                                                                                   О.С.Кепина